Uznesenia MZ, ktoré ostávajú v sledovaní z roku 2007

54/2007	Uznesením MZ schválilo dopracovanie projektu zimného štadióna v termíne do 30.4.2007

Uložilo prednostovi mestského úradu v prípade vyhlásenia výzvy štrukturálnych fondov, spracovať a predložiť žiadosť na získanie finančných prostriedkov na uvedenú stavbu

T: 30.4.2007 a ako v texte

Bude riešené v rámci uznesenia MZ č. 178/2008 – vízia spoločného projektu 		Mesta Rožňava a spoločnosti Agrotrade Group s.r.o. „Obchodno-športovo-		relaxačná zóna Rožňava“

132/2007	Uznesením MZ zobralo na vedomie požiadavku občanov Železničnej ulice

a konštatovalo, že oprava komunikácie je zaradená do zoznamu opráv

a bude sa riešiť podľa finančných možností mesta

Stavebná akcia je zaradená do požiadaviek na realizáciu

143/2007	Uznesením MZ schválilo prevod lesných pozemkov v k.ú. Pača z majetku štátu 		do majetku mesta, odovzdanie pozemkov  do nájmu pre ML s.r.o. Rožňava 		a nájom výkonu práva poľovníctva pre Obč. poľovnícke združenie

Uložilo prednostovi MsÚ – spracovať protokol o prechode majetku medzi 		Lesmi SR š.p.  Banská Bystrica a Mestom Rožňava

- Poľovný revír pre OPZ sa bude riešiť s Obvodným lesným úradom

Rožňava /Nájomná zmluva s OPZ č. 23/2007 bola uzavretá 4.6.2007- nie 	je schválená orgánom štátnej správy poľovníctva – Obvodným lesným 	úradom. Schválenie 	bude možné po zmene rozhodnutia na určenie 	poľovného revíru /

276/2007	Uznesením MZ schválilo plán Mesta Rožňava na zavedenie eura, 				zloženie pracovnej skupiny, poverenie na výkon kontroly pre hlavnú 			kontrolórku mesta, neschválilo pristúpenie mesta k etickému kódexu pri 			zavedení eura

Úlohy sa vykonávajú v súlade so spracovaným harmonogramom :

  - vykonala sa inventarizácia VZN, interných smerníc, zmlúv a dohôd, kde je 	potrebné vykonať zmeny v rámci prechodu na euro

  - v rozpočte mesta boli schválené finančné prostriedky na pokrytie výdavkov v súvislosti so zavedením eura. Zároveň bola chválená aj rezerva na neplánované výdavky v roku 2008 v súvislosti s prechodom na euro

  - vykonala sa revízia informačných systémov mesta a zároveň boli uzatvorené dohody s dodávateľom programu na vykonanie úprav potrebných na zavedenie eura. Skúšobná verzia by mala byť predložená koncom júna – začiatkom júla. Informatik mesta prešiel základným školením o zmenách v súvislosti s eurom v ekonomických programoch, ktoré využíva mesto

  - občanom sa poskytujú základné informácie o postupnej príprave na zavedenie eura informačnými letákmi, článkami v „Rožňavských listoch“

  - v budove MsÚ bol osadený multifunkčný panel k informačnej kampani o zavedení eura na Slovensku

  - po zverejnení konverzného kurzu, vykonal mestský úrad všetky potrebné úpravy na duálne zobrazovanie daní a poplatkov, miezd, zmlúv, dohôd a pod.

  - spracovali sa dodatky k VZN, vnútroorganizačným predpisom, v ktorých je potrebné vykonať prepočet na EUR

Materiál hlavnej kontrolórky je zaradený do programu rokovania MZ 			10.12.2008

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave za rok 2008

/ v sledovaní /

19/2008	Uznesením MZ schválilo zriadenie vecného bremena na pozemok mesta 			v prospech Róberta Podrackého

Uznesenie oznámené listom zo dňa 28.1.2008, zmluva bude vypracovaná 		po predložení porealizačného zamerania žiadateľom

32/2008	Uznesením MZ schválilo návrh komisie na určenie lokality na výstavbu 			športovej haly pre Gymnázium P.J.Šafárika :

na Štítnickej ulici medzi súkromným tenisovým kurtom a rozostavanou 			plochou krytej plavárne

Výberové konanie na dodávateľa inžinierskych sietí na stavebné objekty – 		prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka NN, oporný múr, prekládka 		diaľkového kábla pod plánovanou stavbou bolo ukončené úspešný 			uchádzač J.P.Stav Rožňava

PD bola spracovaná, bolo vydané stavebné povolenie, realizujú sa objekty 		inžinierskych sietí

zo dňa 28.2.2008

42/2008	Uznesením MZ schválilo prerozdelenie finančných dotácií športovým klubom, 		mládežníckym organizáciám

Plnenie je v prílohe pripojené.

45/2008	Uznesením MZ schválila prípravu PD na zateplenie a výmenu okien na 			malometrážne byty

Uložilo prednostovi mestského úradu

- objednať projektovú dokumentáciu

T: 30.6.2008

Projektová dokumentácia je spracovaná, vybavuje sa stavebné povolenie

- spracovať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu stavby z ROP

T: po zverejnení výzvy

Termín : trvá

Zatiaľ nebola výzva zverejnená

48/2008	Uznesením MZ schválilo zámer zriadenia útulku pre psov a mačky

Uložilo prednostovi mestského úradu  v spolupráci s komisiou výstavby,..., 		určiť vhodnú lokalitu na zriadenie útulku

T: 30.6.2008

Bola spracovaná štúdia na umiestnenie útulku v areáli TS. Krajská 			veterinárna správa nesúhlasí s umiestnením.

Hľadá sa vhodná lokalita.

Dňa 29.10.2008 sa uskutočnilo rokovanie na úrovni primátora mesta.

Záznam z rokovania bol v prílohe správy o plnení uznesení MZ 			predložený poslancom na riadne zasadnutie MZ 10.11.2008

zo dňa 24.4.2008

99/2008	Uznesením MZ schválilo nákup viacúčelového dopravného prostriedku pre TS 		formou verejnej súťaže

T: máj 2008

V štádiu riešenia, verejná súťaž bola zrušená z dôvodu, že uchádzači 			nesplnili podmienky obstarávateľa.

Ďalšie VO -  rokovacie konanie s uchádzačom sa uskutočnilo  dňa 			20.10.2008, bola vypracovaná zmluva a odovzdaná na pripomienkovanie.

Po podpise zmluvy, dodávka bude realizovaná v mesiaci december 2008

114/2008	Uznesením MZ schválilo zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta 		spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť, aby pracovníci Vsl. 			distribučnej a.s. Košice mohli bez zábran vstupovať na pozemok

Zmluva o zriadení vecného bremena bola zaslaná na podpis. Zatiaľ nebola 		vrátená aj napriek telefonickým urgenciám

120/2008	Uznesením MZ schválilo kúpu budovy s pozemkami od Štatistického úradu SR

Kúpna zmluva bola podaná na katastrálny úrad na povolenie vkladu do 		KN

135/2008	Uznesením MZ schválilo výsledky hospodárenia MTVŠ s.r.o. Rožňava za rok 		2007, zvýšenie základného imania spoločnosti, zvýšenie vecného vkladu mesta 		do spoločnosti

ZP na stanovenie všeobecnej hodnoty hnuteľného  majetku, ako aj ZP na 		ocenenie hodnoty užívania kancelárskych priestorov  boli vypracované 		a budú odovzdané na vypracovanie navýšenia základného imania 			spoločnosti resp. vecného vkladu mesta do spoločnosti

zo dňa 12.5.2008

148/2008	Uznesením MZ schválilo

  - vyčleniť z rozpočtu mesta prostriedky na úhradu distribučného plynovodu

  - uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom distribučného plynovodu na rok 2008

  - uzatvoriť kúpnu zmluvu na odpredaj distribučného plynovodu  v roku 2009

Mestský úrad odovzdal SPP podklady na  vyhotovenie zmluvy, čaká sa na návrh zmluvy.

V úprave rozpočtu bolo uznesenie zapracované.

zo dňa 26.6.2008

171/2008	Uznesením MZ súhlasilo s Konceptom ÚPM z novembra 2007, schválilo 		súborné stanovisko ku konceptu ÚPM obsahujúce pokyny na spracovanie 		návrhu ÚPM z júna 2008

28.11.2008 spracovateľ ÚP odovzdal návrh ÚP – grafickú a textovú časť 		s vyhodnotením perspektívneho využitia PPF a LPF na 				nepoľnohospodárske účely

173/2008	Uznesením MZ zobralo na vedomie informatívnu správu o vypracovaní 			projektovej dokumentácie „Optimalizácia dopravného značenia na území 		mesta s obmedzením nákladnej dopravy“

Uložilo prednostovi mestského úradu

- zabezpečiť optimalizácia zvislých dopravných značiek podľa PD

T: priebežne podľa finančných možností mesta

Termín trvá.

- zabezpečiť vybudovanie účinných retarderov na komunikácii

Ul. A. Hronca

T: september 2008

V štádiu riešenia. Na dodanie spomaľovacích prahov sa uskutočnil 			prieskum trhu, ktorý bol vyhodnotený dňa 10.10.2008 – najnižšiu 			ponuku predložila fi HAKOM s.r.o. Martin. Objednávka  bola 			vypísaná dňa 23.10.2008, retardery boli dodané 25.11.2008. 				Osadené budú prostredníctvom TS v mesiaci december

3.	zabezpečiť farebné vyznačenie najfrekventovanejších prechodov pre 			chodcov

T: september 2008

Uznesenie splnené

4.	rokovať s Colnicou vo veci presťahovania prevádzky

T: september 2008

Požiadavka na riešenie problematiky bola zaslaná Colnici

5.	komplexne riešiť vybudovanie parkovísk na území mesta

T: december 2008

Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 10.12.2008

174/2008	Uznesením MZ schválilo odovzdanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky pri 		bytovkách Družba, Družba II do správy VVS Košice

Podklady pre odovzdanie prípojok boli odovzdané VVS Košice dňa 			27.10.2008

176/2008	Uznesením MZ schválilo výkup pozemkov pod budúcim chodníkom na Ul. 		Štítnickej v Rožňave a uložilo začať rokovanie s VÚC ohľadne ochranného 		pásma komunikácie a ďalších podmienok výstavby chodníka na Ul. Štítnickej

Listom zo dňa 24.9.2008 mesto požiadalo Správu ciest KSK Košice o kúpu 		pozemku na výstavbu chodníkov na Štítnickej ulici. Žiadosť bola 			postúpená k vybaveniu na Úrad KSK – správu majetku. Odpoveď zatiaľ 		nedošla.

177/2008	Uznesením MZ stiahlo z rokovania materiál : Zriadenie parkovísk na Ul. jarnej 		v Rožňave

Viď uznesenie číslo MZ 173/5

187/2008	Uznesením MZ schválilo zámenu pozemkov medzi mestom a TONE s.r.o. 		Rožňava

Geometrický plán je opravený, vypracovanie zámennej zmluvy je v štádiu 		riešenia

188/2008	Uznesením MZ zobralo na vedomie informačnú správu o neúspešnej aukcii na 		pozemky /nad čerpacou stanicou SHELL/

Po predaji pozemku pre TEKO-R s.r.o. sa upresní výmera pozemku 			geometrickým plánom a následne sa bude realizovať aukčný predaj

191/2008	Uznesením MZ schválilo výkup pozemku od rodiny Cuľbovej

Znalecký posudok bol vypracovaný, hodnota 340.000.- Sk. Cena bola 		oznámená vlastníkom. Výkup pozemkov: s výkupom súhlasia dve 			spoluvlastníčky, ďalší spoluvlastníci  nereagovali na ponuku mesta. Jedna 		spoluvlastníčka s výkupom  nesúhlasí.

zo dňa 25.9.2008

230/2008	Uznesením MZ schválilo predaj pozemku pre Maroša Leštácha

Uznesenie bolo písomne oznámené dňa 1.10.2008, objednaný bol 			geometrický plán

232/2008	Uznesením MZ stiahlo z rokovania materiál : Doplnenie uznesenia MZ č. 		192/2008 – predaj pozemku mesta pre TEKO-R s.r.o. Rožňava

Materiál bol zaradený do programu rokovania MZ 10.11.2008 – 			z rokovania bol stiahnutý, uznesenie MZ č. 256/2008

248/2008	Uznesením MZ zobralo na vedomie žiadosť občanov Košickej ulice na 			vybudovanie chodníka a uložilo prednostovi mestského úradu

- Vyžiadať súhlas od vlastníka pozemkov Správy ciest KSK na výstavbu chodníka na pravej strane Košickej ulice

- V prípade súhlasu objednať štúdiu na výstavbu chodníka

Žiadosť na vydanie súhlasu bola zaslaná na Správu ciest KSK dňa 			26.9.2008 do Košíc a 3.10.2008 na SSC Bratislava na základe odporučenia 		KSK.

zo dňa 30.10.2008

255/2008	Uznesením MZ schválilo uzavretie Zmluvy o združení právnických osôb za 		účelom realizácie a užívania stavby „Kruhový objazd – križovatka cesty II/526 		a MK Košická v Rožňave“

Uložilo

zabezpečiť uzavretie zmluvy   T: do 20 dní od schválenia uznesenia

Zmluva primátorom mesta podpísaná 30.10.2008 a odovzdaná KSK

zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov

T: do 120 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

Termín trvá

Vypísať súťaž na stvárnenie vnútorného ostrovčeka kruhového objazdu

T : do apríla 2009

Súťaž bola vypísaná, je zverejnená

zo dňa 10.11.2008

258/2008	Uznesením MZ zobralo na vedomie správu o plnení uznesení

- - -

259/2008	Uznesením MZ zobralo na vedomie prílohu č. 1 k Správe o kontrole mobilných 		telefónov

- - -

260/2008	Uznesením MZ sa uznieslo na VZN mesta o trhovom poriadku počas 			príležitostnej akcie Vianočný trh 2008

VZN bolo podpísané, zverejnené, akcia sa realizuje v súlade so VZN

261/2008	Uznesením MZ schválilo úpravu Organizačného poriadku MsÚ v Rožňave

Organizačný poriadok bol opravený, podpísaný pánom primátorom

262/2008	Uznesením MZ schválilo úpravu Poriadku odmeňovania zamestnancov 			a orgánov mesta

Poriadok odmeňovania bol opravený, podpísaný pánom primátorom

263/2008	Uznesením MZ schválilo doplnenie PHaSR a uložilo

- zverejniť na webovej stránke mesta 	T: do 10 dní od schválenia

- zabezpečiť zapracovanie položky Bezpečnostný projekt  a jeho aplikácia do

postupov fungovania MsÚ do aktívít a rok 2009  T: december 2008

- zabezpečiť opravu nákladov v aktivite Dobudovanie a prebudovanie

infraštruktúry metropolitnej siete   T: december 2008

1.    	Uznesenie bolo splnené.

2./3./    Viď prílohu k správe o plnení uznesení.

264/2008	Uznesením MZ schválilo Smernicu pre používanie služobných mobilných 		telefónov

Smernica bola podpísaná pánom primátorom, boli vykonané všetky 			náväzné úkony

265/2008	Uznesením MZ zobralo na vedomie správu : Uzavretie, rekultivácia a následný 		monitoring skládky TKO, ktoré nie sú nebezpečné, lokalita „Na úbočí“ v k.ú. 		Brzotín

- - -

Zrušilo uznesenie MZ č. 147/2007

V evidencii uznesení vyznačené

Uložilo zabezpečiť účasť zástupcu mesta na KD stavby

Uznesenie bolo firme Brantner oznámené listom zo dňa 13.11.2008

Stavebný a technický dozor bude za mesto vykonávať p. Kisely, ktorý 		bude podľa potreby spolupracovať s Ing. Baffyovou a p. Szabadosovou

266/2008	Uznesením MZ schválilo opravu povrchov komunikácií – prístup a školský 		dvor na ZŠ JUH, prístup k MŠ Vajanského, chodník na Ul. zlatej z rozpočtu 		mesta na rok 2008

Spracúvajú sa podklady pre výber dodávateľa

267/2008	Uznesením MZ schválilo realizáciu živičnej úpravy Ulice hornocintorínskej, 		až po vybudovaní splaškovej kanalizácie

Termín trvá

268/2008	Uznesením MZ schválilo prepracovanie realizačného projektu na stavbu 			Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice a následné navýšenie 		rozpočtu mesta

V súlade s uznesením bol objednaný realizačný projekt

269/2008	Uznesením MZ schválilo spracovanie projektovej dokumentácie IS pre stavbu 		„Multifunkčná telocvičňa  Gymnázium P.J.Šafárika“

Projektová dokumentácia je spracovaná, bolo vydané stavebné povolenie, 		realizujú sa objekty inžinierskych sietí

270/2008	Uznesením MZ schválilo predaj pozemku pre Ing. Jána Rusňaka

T: do 30 dní od schválenia uznesenia

Uznesenie bolo prípisom zo dňa 12.11.2008 oznámené. Kúpna zmluva bola 		podpísaná, kúpna cena uhradená 4.12.2008

271/2008	Uznesením MZ schválilo predaj pozemku pre Dagmar Matheiselovú

T: do 30 dní po vyhotovení geometrického plánu

Uznesenie bolo prípisom zo dňa 14.11.2008 oznámené, geometrický plán 		bol objednaný 19.11.2008

272/2008	Uznesením MZ schválilo predaj pozemku pre Ing. Karola Bodnára

T: do 30 dní po vyhotovení geometrického plánu

Uznesenie bolo prípisom zo dňa 12.11.2008 oznámené, geometrický plán 		bol objednaný

273/2008	Uznesením MZ stiahlo z rokovania materiál :

MUDr. František Šoltés – predaj pozemku

uložilo prednostovi mestského zabezpečiť vypracovanie zastavovacej štúdie 		a geometrického plánu

T: do 60 dní od schválenia uznesenia

Uznesenie bolo prípisom zo dňa 12.11.2008 oznámené, vypracovanie 			zastavovacej štúdie je objednané u Ing. arch. Bischofa /T: 15.12.2008/

274/2008	Uznesením MZ schválilo predaj pozemku pre Ing. Máriu Tárkányiovú

T: do 20 dní od schválenia uznesenia

Kúpna zmluva bola uzavretá 18.11.2008, kúpna cena uhradená 18.11.2008

275/2008	Uznesením MZ schválilo predaj pozemku pre Eugena Pál - Baláža

T: do 20 dní od predloženia geometrického plánu

Uznesenie bolo prípisom zo dňa 14.11.2008 oznámené, objednaný bol 		geometrický plán

276/2008	Uznesením MZ schválilo zámenu pozemkov medzi Mestom a Drázus v.o.s.

T: do 20 dní od predloženia geometrického plánu

Uznesenie bolo prípisom zo dňa 14.11.2008 oznámené, objednaný bol 		geometrický plán

277/2008	Uznesením MZ schválilo parcelizáciu pozemkov mesta /KN 1861/294/ a ich 		predaj formou aukcie za vyvolávaciu cenu 400.- Sk/m2

T: do 20 dní od predloženia geometrického plánu

Uznesenie bolo oznámené žiadateľovi uvedených pozemkov Globalimpex		listom zo dňa 14.11.2008

278/2008	Uznesením MZ stiahlo z rokovania materiál ISCON s.r.o. – predaj pozemku 		mesta

Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 10.12.2008

279/2008	Uznesením MZ schválilo predaj pozemku pre DRÁZUS v.o.s.

T: do 20 dní od schválenia uznesenia

Kúpna zmluva bola uzavretá a kúpna cena uhradená dňa 18.11.2008

280/2008	Uznesením MZ zrušilo uznesenie č. 191/2007 /predaj pozemku pre Imricha 		Mariána/

Uznesenie bolo oznámené žiadateľovi prípisom zo dňa 14.11.2008

281/2008	Uznesením MZ schválilo kúpu pozemkov do majetku mesta od SUBTERRA 		Bratislava a Ing. Petra Kiselyho

T: do 20 dní od predloženia geometrického plánu

Geometrický plán bol objednaný dňa 18.11.2008

Uznesenie bolo dotknutým oznámené 14.11.2008

282/2008	Uznesením MZ vyhlásilo budovu – pavilón G ZŠ na Ul. Zakarpatskej za 			prebytočný majetok mesta

– - -

283/2008	Uznesením MZ schválilo zámenu budov medzi Mestom Rožňava a MV, 			sekciou verejnej správy

T: do 20 dní od predloženia geometrického plánu

Uznesenie oznámené listom zo dňa 14.11.2008, geometrický plán bol 			objednaný dňa 18.11.2008

284/2008	Uznesením MZ schválilo prevzatie detského ihriska s pozemkom pri OC JUH 		do majetku mesta

T: darovacia zmluva – do 20 dní od schválenia uznesenia

T: vypracovania protokolu – do 20 dní po podpise darovacej zmluvy

Uznesenie bolo oznámené dňa 14.11.2008

Zo strany MID Rožňava bol zaslaný návrh darovacej zmluvy. Potrebné 		údaje boli do zmluvy doplnené, vrátené s pripomienkami právnika MsÚ

285/2008	Uznesením MZ schválilo predaj pozemku pre Kristiána Fejesa

T: do 20 dní od predloženia geometrického plánu

Uznesenie bolo listom zo dňa 24.11.2008 oznámené

Žiadateľ má predložiť štúdiu.

286/2008	Uznesením MZ schválilo návrh na riešenie bytovej situácie p. Karola Gažika

Uznesenie bolo prípisom zo dňa 12.11.2008 oznámené 1. Rožňavskej a.s.

Zo strany komisie bude sledované platenie nájomného ako aj správanie sa 		rodiny

Po vysťahovaní rodiny Gažikovej z chatrče cez TS bude riešené jej 			zbúranie

287/2008	Uznesením MZ zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky  : Oprava 		komunikácií na Rožňavskej bani  - požiadavka občanov

Uložilo požiadavku zahrnúť do rozpočtu na rok 2009

T: pri príprave rozpočtu na rok 2009

Termín trvá

288/2008	Uznesením MZ schválilo riešenie

- koordinátorov

- prevádzky vrátnice

- mostovej váhy

- MOS

od 1.11.2008 – 30.4.2008 podľa uznesenia mimoriadnej MR zo dňa 10.11.2008

- uznesenie je splnené

- november, december 2008 riešený cez DOVP

od januára 2009 sa bude riešiť cez ÚPSVaR

- realizované dňom 1.12.2008

- priebežne riešené

289/2008	Uznesením MZ zobralo na vedomie informáciu o vykonaní následnej finančnej 		kontroly Správou finančnej kontroly Košice

- - -

Spracovala : Helena Šujanská