M E S T O   R O Ž Ň A V A

|  | Pre riadne zasadnutie |
| --- | --- |
|  | Mestského zastupiteľstva v Rožňave |
|  | dňa 26.3.2009 |
|  | K bodu rokovania číslo: |
| Názov správy: |  |
| Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave |  |
| Predkladá: | Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave #### b e r i e n a v e d o m i e Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave za rok 2007 za rok 2008 za rok 2009 s c h v a ľ u j e zmenu termínu plnenia uznesenia MZ č. 43/2009: do 30 dní od predloženia geometrického plánu |
| Ing. Ján Štefan prednosta mestského úradu |  |
| Prerokované : v mestskej rade 18.3.2009 |  |
| Vypracovala : Helena Šujanská Materiál obsahuje: dôvodovú správu |  |

Uznesenia MZ, ktoré ostávajú v sledovaní  za rok 2009

a uznesenia z posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave

5/2009		Uznesením MZ schválilo zmenu VZN o ochrane verejného poriadku a uložilo 		prednostovi MsÚ prehodnotiť návrh p. Kossutha o doplnenie § 6 a 7

T: 30.6.2009

Termín trvá

V štádiu riešenia. Zisťuje sa úprava VZN v Bratislave

9/2009		Uznesením MZ schválilo rekonštrukciu rokovacej miestnosti MZ 				a financovanie rekonštrukcie

Prieskum trhu bol realizovaný, ponuky boli vyhodnotené 16.2.2009

dodávateľ nábytku – LIFA

rekonštrukcia elektroinštalácie – KLENSAN PLUS s.r.o.

Predpokladaný termín ukončenia : 31.3.2009

15/2009	Uznesením MZ schválilo aukčný predaj nehnuteľností – Nám. l. mája 11

Uložilo prednostovi mestského úradu zabezpečiť vypracovanie aukčnej 			vyhlášky

T: 20 dní od schválenia uznesenia

Materiál : zrušenie uznesenia bol  zaradený do programu rokovania MZ 		26.2.2009 – bol stiahnutý z rokovania

Návrh zriadenie vecného bremena  na predmetnú budovu je zaradený  do 		programu rokovania MZ 26.3.2009

16/2009	Uznesením MZ schválilo zmenu uznesenia MZ č. 115/2008

- verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemkov v lokalite nad čerpacou stanicou SHELL

Uložilo prednostovi mestského úradu vyhlásiť VOS

T: 30 dní po schválení uznesenia

VOS bude realizovaná až po doručení písomného vyjadrenia podielového spoluvlastníka / A. Majtányi / či  uplatní – neuplatní predkupné právo.

17/2009	Uznesením MZ schválilo zmenu uznesenia MZ č. 310/2008 /ISCON s.r.o./

Uložilo prednostovi mestského úradu zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy

T: 20 dní od schválenia zmeny uznesenia

Návrh zmluvy bol odovzdaný kupujúcemu

uznesenia zo dňa  26.2.2009

27/2009	Uznesením MZ zobrala na vedomie správu o plnení uznesení  MZ

- - -

28/2009	Uznesením MZ schválilo Územný plán mesta Rožňava – uložilo prednostovi 		mestského úradu

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

- označiť textovú, grafickú časť a záväznú časť ÚPM schvaľovacou doložkou

- vyhotoviť registračný list ÚPM, označiť schvaľovacou doložkou, doručiť s kópiou uznesenia o schválení na MVaRR SR

- uližoť ÚPM na mestskom úrade, stavebnom úrade a krajskom stavebnom úrade

Termín : do 3 mesiacov od schválenia

Uznesenie MZ bolo doručené Ing. arch. Milanovi Zelinovi, ktorý zabezpečuje obstarávateľské práce k ÚPD

VZN bolo podpísané, zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

29/2009	Uznesením MZ schválilo zmenu VZN o podmienkach prideľovania bytov 		určených na nájom pre obyvateľov mesta Rožňava postavených s podporou 		štátu

VZN bolo v súlade s uznesením prepracované, podpísané primátorom mesta

a zverejnené.

30/2009	Uznesením MZ schválilo zmenu a doplnenie VZN o správe a prevádzkovaní 		pohrebísk na území mesta

VZN bolo v súlade s uznesením prepracované, podpísané primátorom mesta 		a zverejnené.

31/2009	Uznesením MZ schválilo doplnenie Zásad pre určovanie výšky nájomného za 		nájom a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Zásady boli prepracované, podpísané primátorom mesta.

32/2009	Uznesením MZ zobralo na vedomie informáciu o riešení nedostatkov, 			súvisiacich s bezpečnostným projektom

schválilo smernice súvisiace s bezpečnostným projektom

Smernice boli podpísané primátorom mesta a boli s nimi oboznámení 			zamestnanci mestského úradu.

33/2009	Uznesením MZ schválilo plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2008 a uložilo 			prednostovi mestského úradu pripraviť záverečný účet mesta najneskôr na 		júnové zasadnutie MZ

Termín : trvá

34/2009	Uznesením MZ schválilo rozpočet mesta na rok 2009 – 2011 a uložilo 			nasledovné úlohy :

1.	prednostovi mestského úradu

a/ oznámiť príspevkovým organizáciám limity finančných

prostriedkov na rok 2009

Termín : 5.3.2009

Limity boli oznámené mailom 3.3.2009 a prípisom 4.3.2009

b/ hodnotenie rozpočtu Mesta Rožňava predkladať mestskému 		   	    zastupiteľstvu štvrťročne, prvýkrát na aprílové zasadnutie MZ

vrátane návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2009 po 		    prehodnotení príjmov

Termín : ako v texte

Termín : trvá

c/ prijať úsporné opatrenia tak, aby bol zohľadnený predpokladaný 			     pokles príjmov z podielových daní, prípadne aj z iných  príjmov  			     a aby  čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2008 nebolo prekročené 			     nad 45 %.

Termín : ako v texte

Termín trvá.

Uznesenie bolo oznámené vedúcim odborov. Na úrovni prednostu 		mestského úradu sa návrhy vedúcich odborov na úsporné opatrenia 		priebežne prehodnocujú.

2.	prednostovi mestského úradu, riaditeľom príspevkových organizácií, 		rozpočtových organizácií, konateľke MTVŠ s.r.o. a prokuristovi 1. 		Rožňavskej a.s.

a/ zabezpečiť vykonanie vnútorného personálneho auditu,  výsledok 		    predložiť na aprílové zasadnutie MZ

Termín : 31.3.2009 a ako v texte

b/ prijať úsporné opatrenia tak, aby bežné výdavky k 30.6.2009 neboli 		    prekročené nad 45 %

/netýka sa to príspevkovej organizácie Turistické informačné 			     centrum, ktoré úsporné opatrenia prijme s dôrazom do konca roku /

Termín : 31.3.2009

Uznesenie bolo prípisom  oznámené riaditeľom príspevkových 			organizácií, rozpočtových organizácií, konateľke MTVŠ, prokuristovi 		1. Rožňavskej a.s. dňa 4.3.2009

Na úrovni mestského úradu sa prehodnocuje organizačná štruktúra, 		vyťaženosť pracovníkov. Spracúvajú sa opatrenia, ktoré sa 			prehodnocujú na porade vedúcich odborov.

3.	riaditeľom príspevkových organizácií predložiť návrhy rozpočtov na 		schválenie na 	marcové zasadnutie MZ

Termín :  marcové zasadnutie MZ

Materiály sú zaradené do programu rokovania MZ 26..3.2009 mimo 		návrhu rozpočtu MsD Actores – MR materiál stiahla z rokovania 		a uložila prednostovi mestského úradu zvolať rokovanie za účasti 		predsedu finančnej komisie, predsedu komisie vzdelávania, predsedu 		dozornej rady,	 riaditeľa 1. Rožňavskej a.s. a riaditeľa MsD Actores

- rozpočtovým organizáciám predložiť návrhy rozpočtov po oznámení finančných normatívov

Termín : ako v texte

Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 26.3.2009

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre SČK vo výške 3319,40 € za mesiac január 2009 bola uzavretá.

35/2009	Uznesením MZ zobralo na vedomie informáciu o plnení ročnej zmluvy medzi 		mestom a firmou Brantner Gemer s.r.o.

- - -

36/2009	Uznesením MZ stiahlo z rokovania

Návrh ročnej zmluvy medzi mestom a firmou Brantner Gemer s.r.o.

Uskutočnili sa rokovania dňa 10.3.2009 a 12.3.2009 z ktorých vyplynul 			predpoklad, že bude materiál predložený na schválenie MZ v Rožňave 			v mesiaci apríl 2009

37/2009	Uznesením MZ schválilo financovanie projektu Rekonštrukcia ZŠ na Ul. 			pionierov a uložilo prednostovi mestského úradu rokovať s bankami 			o poskytnutí úveru  v termíne do 31.3.2009

Informácia o rokovaní s bankami bola prerokovaná vo finančnej komisii 		16.3.2009 – z dôvodu nižšej úrokovej sadzby bude oslovená VÚB a.s. na 		prípravu zmluvy o úvere

38/2009	Uznesením MZ schválilo návrh na vymáhanie daňových nedoplatkov 			prostredníctvom externého exekútora a uložilo zabezpečiť verejné obstarávanie 		a exekútora

T: do 30 dní od schválenia uznesenia

Bol oslovený Úrad verejného obstarávania ohľadom spôsobu vypísania 		verejnej súťaže. Odpoveď mestský úrad k 19.3. neobdržal.

39/2009	Uznesením MZ zrušilo uznesenie MZ č. 248/2008

/výstavba chodníka Košická ul. /

Zrušenie uznesenia bolo v evidencii uznesení vyznačené.

40/2009	Uznesením MZ schválilo zmenu uznesenia M 176/2009

/ uložilo spracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníka na 			Štítnickej ulici/

T: 30.4.2009

Projektová dokumentácia bola objednaná, termín dodania apríl 2009

41/2009	Uznesením MZ uložilo zaslať výzvu pre TEKO-R s.r.o. na začatie prípravy 		výstavby kotolne na biomasu

T: ihneď

Výzva bola zaslaná TEKO-R s.r.o. dňa 3.3.2009

42/2009	Uznesením MZ neschválilo predaj pozemku pre Bc. Júliusa Lapdavského

Uznesenie bolo oznámené prípisom dňa 2.3.2009

43/2009	Uznesením MZ schválilo aukčný predaj pozemkov /J. Marikovszkého/

T: do 30 dní od schválenia uznesenia

Aukčná vyhláška bude vypracovaná po vyhotovení geometrického plánu.

Predkladá sa návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia : do 30 dní od 		vypracovania 	geometrického plánu

44/2009	Uznesením MZ stiahlo z rokovania materiál : Loránt Szatmáry – predaj 			pozemku mesta

Uznesenie bolo oznámené prípisom dňa 3.3.2009

45/2009	Uznesením MZ schválilo predaj pozemku pre TEKO-R s.r.o.

Uznesenie bolo oznámené prípisom dňa 1.3.2009

Kúpna zmluva je pripravená na podpis.

46/2008	Uznesením MZ stiahlo z rokovania materiál : návrh na zrušenie uznesenia MZ 		č. 277/2008

Po prerokovaní v komisii výstavby dňa 10.3.2009 – komisia odporúča zrušiť 		uznesenie MZ a trvá na pôvodnom stanovisku.

Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 26.3.2009

47/2008	Uznesením MZ schválilo zriadenie vecného bremena – právo prechodu cez 		pozemok vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Urgenta s.r.o. Rožňava

Zmluva o zriadení vecného bremena zo strany mesta je podpísaná, bola 		zaslaná na podpis konateľke spoločnosti.

48/2009	Uznesením MZ stiahlo z rokovania materiál : návrh na zmenu uznesenia MZ 		15/2009

Viď plnenie uznesenia 15/2009

49/2009	Uznesením MZ schválilo zámenu pozemku medzi mestom a K.Višňovskou 		a M. Grecmacherovou

Uznesenie bolo prípisom oznámené dňa 5.2.2009

50/2009	Uznesením MZ zobralo na vedomie správu o podpísaní Memoranda 			o spolupráci medzi mestami Rožňava, Skiptvet, Trøgstad

- - -

51/2009	Uznesením MZ zobralo na vedomie správu o výsledku verejného obstarávania 		na MsÚ za II. polrok 2009

- - -

52/2009	Uznesením MZ zobralo na vedomie správu o výsledku následnej finančnej 		kontroly príjmovej časti rozpočtu – položka – miestny poplatok za komunálne 		odpady a drobné stavebné odpady

- - -

53/2009	Uznesením MZ zobralo na vedomie správu o výsledku následnej finančnej 		kontroly dotácií poskytnutých mestom za rok 2008 – 1. časť

- - -

54/2009	Uznesením MZ schválilo odmenu za II. polrok 2008 primátorovi mesta

Uznesenie bolo splnené. Odmena bola vyplatená vo výplatnom termíne 			02/2009

55/2009	Uznesením MZ  schválilo odmenu za II. polrok 2008 zástupcovi primátora 		mesta

Uznesenie bolo splnené. Odmena bola vyplatená vo výplatnom termíne 			02/2009

56/2009	Uznesením MZ schválilo odmenu za II. polrok 2008 hlavnej kontrolórke mesta

Uznesenie bolo splnené. Odmena bola vyplatená vo výplatnom termíne 			02/2009

57/2009	Uznesením MZ stiahlo z rokovania materiál :

Kritériá na priznanie odmien za I. polrok 2009

Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 26.3.2009

58/2009	Uznesením MZ schválilo 2 nestránkové dni na mestskom úrade mimo 			kancelárie l. kontaktu a matričného úradu

Zmena úradných hodín na mestskom úrade bola zverejnená na internetovej 		stránke mesta, v infotexte KID

59/2009	Uznesením MZ zvolilo za člena komisie ochrany verejného poriadku p. Mgr. 		Jána Gettlera

Uznesenie bolo oznámené p. Mgr. Jánovi Gettlerovi a komisii na ochranu 		verejného poriadku.

60/2009	Uznesením MZ zobralo na vedomie informáciu : Memorandum o spolupráci

pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú 				spoločnosť medzi Vládou Slovenskej republiky a ZMOS

Viď prijaté opatrenia pri schválení rozpočtu na rok 2009

Úsporné opatrenia budú predložené orgánom mesta v mesiaci apríl 2009

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave za rok 2008

/ v sledovaní /

19/2008	Uznesením MZ schválilo zriadenie vecného bremena na pozemok mesta 			v prospech Róberta Podrackého

Uznesenie oznámené listom zo dňa 28.1.2008

Po dohode so žiadateľom mesto objednalo geometrický plán 3.3.2009

45/2008	Uznesením MZ schválila prípravu PD na zateplenie a výmenu okien na 			malometrážne byty

- spracovať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu stavby z ROP

T: po zverejnení výzvy

Termín : trvá

Zatiaľ nebola výzva zverejnená

48/2008	Uznesením MZ schválilo zámer zriadenia útulku pre psov a mačky

Uložilo prednostovi mestského úradu  v spolupráci s komisiou výstavby,..., 		určiť vhodnú lokalitu na zriadenie útulku

T: 30.6.2008

Bola spracovaná štúdia na umiestnenie útulku v areáli TS. Krajská 			veterinárna správa nesúhlasí s umiestnením.

Hľadá sa vhodná lokalita.

Dňa 29.10.2008 sa uskutočnilo rokovanie na úrovni primátora mesta.

Záznam z rokovania bol v prílohe správy o plnení uznesení MZ 				predložený poslancom na riadne zasadnutie MZ 10.11.2008

Rieši sa zriadenie karanténnej stanice. Vo veci prebiehajú rokovania 			s firmou CORPORA o odkúpení objektu. Obhliadka bola vykonaná za 			účasti projektanta a veterinára.

Materiál je zaradený do programu rokovania MZ 26.3.2009

zo dňa 24.4.2008

114/2008	Uznesením MZ schválilo zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta 		spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť, aby pracovníci Vsl. 			distribučnej a.s. Košice mohli bez zábran vstupovať na pozemok

Zmluva o zriadení vecného bremena bola zaslaná na podpis. Zatiaľ nebola 		vrátená aj napriek telefonickým urgenciám

5.3.2009 bola opäť telefonicky žiadaná a.s. o vrátenie zmluvy.

zo dňa 26.6.2008

173/2008	Uznesením MZ zobralo na vedomie informatívnu správu o vypracovaní 			projektovej dokumentácie „Optimalizácia dopravného značenia na území 		mesta s obmedzením nákladnej dopravy“

Uložilo prednostovi mestského úradu

- zabezpečiť optimalizácia zvislých dopravných značiek podľa PD

T: priebežne podľa finančných možností mesta

Rozpočet na rok 2009 nerieši optimalizáciu zvislých dopravných 		značiek

4.	rokovať s Colnicou vo veci presťahovania prevádzky

T: september 2008

MR 21.1.2009 odporučila riešiť dopravnú situáciu osadením 			dopravnej značky Zákaz vjazdu nákl. motorových vozidiel

Zo strany DI nebol daný súhlas na osadenie dopravnej značky.

Mestský úrad zašle Colnému úradu doplňujúci list, ktorým požiada		len o riešenie resp. premiestnenie miesta – lokality na vybavovanie 		kamiónov

187/2008	Uznesením MZ schválilo zámenu pozemkov medzi mestom a TONE s.r.o. 		Rožňava

Geometrický plán je opravený. Listom zo dňa 2.3.2009 bola s.r.o. vyzvaná na 		predloženie potrebných podkladov /LV/ na uzavretie zámennej zmluvy

191/2008	Uznesením MZ schválilo výkup pozemku od rodiny Cuľbovej

Znalecký posudok bol vypracovaný, hodnota 340.000.- Sk. Cena bola 			oznámená vlastníkom. S výkupom súhlasia dve spoluvlastníčky, jedna 			nesúhlasí, dvaja nereagovali.

MR 18.2.2009 odporučila odkúpiť pozemky od vlastníkov, ktorí súhlasia 		s odpredajom pozemku

Kúpna zmluva na podiely pozemku bola zaslaná na podpis jednej zo 			spoluvlastníkov / p. Erike Strakovej do Bratislavy/

Pozemok mesto bude kupovať : od Eriky Strakovej v podiele 3/8, od Tibora 		Cuľbu v podiele 2/8, od Alžbety Cuľbovej v podiele 6/40

Ostáva nevykúpený pozemok od Františka Cuľbu /Bratislava – podľa 			informácií sa zdržiava v zahraničí/

Nesúhlasia : MUDr. Štefan Cuľba  a MUDr. Viera Doničová

zo dňa 25.9.2008

230/2008	Uznesením MZ schválilo predaj pozemku pre Maroša Leštácha

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva bola uzavretá dňa 		26.2.2009, kúpna cena má byť uhradená do 26.3.2009

zo dňa 30.10.2008

255/2008	Uznesením MZ schválilo uzavretie Zmluvy o združení právnických osôb za 		účelom realizácie a užívania stavby „Kruhový objazd – križovatka cesty II/526 		a MK Košická v Rožňave“

Zmluva bola podpísaná.

Uložilo

zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov

T: do 120 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

Termín trvá

Boli doručené 4 návrhy na stvárnenie vnútorného ostrovčeka.

266/2008	Uznesením MZ schválilo opravu povrchov komunikácií – prístup a školský 		dvor na ZŠ JUH, prístup k MŠ Vajanského, chodník na Ul. zlatej z rozpočtu 		mesta na rok 2008

Verejná súťaž bola zrušená. Rozpočet mesta na rok 2009 uvažuje s opravou 		komunikácií, bude vypísaná nová verejná súťaž.

267/2008	Uznesením MZ schválilo realizáciu živičnej úpravy Ulice hornocintorínskej, 		až po vybudovaní splaškovej kanalizácie

Termín trvá

268/2008	Uznesením MZ schválilo prepracovanie realizačného projektu na stavbu 			Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice a následné navýšenie 		rozpočtu mesta

Realizačný projekt je dodaný, stavebné povolenia boli vydané, 				čaká sa na výzvu na podanie žiadosti o finančné prostriedky.

272/2008	Uznesením MZ schválilo predaj pozemku pre Ing. Karola Bodnára

T: do 30 dní po vyhotovení geometrického plánu

Uznesenie bolo prípisom zo dňa 12.11.2008 oznámené, geometrický plán 		bol predložený 11.3.2009. Kúpna zmluva je pripravená na podpis.

277/2008	Uznesením MZ schválilo parcelizáciu pozemkov mesta /KN 1861/294/ a ich 		predaj formou aukcie za vyvolávaciu cenu 400.- Sk/m2

T: do 20 dní od predloženia geometrického plánu

Uznesenie bolo oznámené žiadateľovi uvedených pozemkov /Globalimpex/		listom zo dňa 14.11.2008.Objednaná bola štúdia na umiestnenie garáží

Návrh na zrušenie uznesenia je zaradený do programu rokovania MZ 			26.2.2009 – materiál bol stiahnutý z rokovania

Návrh na zrušenie uznesenia je opätovne zaradený na rokovanie MZ 			26.3.2009

283/2008	Uznesením MZ schválilo zámenu budov medzi Mestom Rožňava a MV, 			sekciou verejnej správy

T: do 20 dní od predloženia geometrického plánu

Objednaný je znalecký posudok na pozemky, ktoré sa dodatočne odčlenili 		a majú byť predmetom zámeny.

Zmluvu pripravuje  MV SR, dňa 12.3.2009 zaslali požiadavku na predloženie 		ďalších dokladov.

284/2008	Uznesením MZ schválilo prevzatie detského ihriska s pozemkom pri OC JUH 		do majetku mesta

T: darovacia zmluva – do 20 dní od schválenia uznesenia

T: vypracovania protokolu – do 20 dní po podpise darovacej zmluvy

Uznesenie bolo oznámené dňa 14.11.2008

Zo strany MID Rožňava bol zaslaný návrh darovacej zmluvy. Potrebné 			údaje boli do zmluvy doplnené, vrátené s pripomienkami právnika MsÚ

Návrh doplnenie uznesenia je predmetom rokovania MMR a MZ 26.3.2009

287/2008	Uznesením MZ zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky  : Oprava 		komunikácií na Rožňavskej bani  - požiadavka občanov

Uložilo požiadavku zahrnúť do rozpočtu na rok 2009

T: pri príprave rozpočtu na rok 2009

Termín trvá

Bol spracovaný prepočet na vybudovanie asfaltovej komunikácie 			v hodnote cca 380 tisíc €

MR 18.2.2009 odporučila riešiť opravu komunikácii z dôvodu výšky 			prepočtu iným spôsobom

Dňa 10.3.2009 komisia výstavby odporučila vypracovať rozpočet na 			nevyhnutné opravy.

288/2008	Uznesením MZ schválilo riešenie prevádzky vrátnice

od 1.11.2008 – 30.4.2008 podľa uznesenia mimoriadnej MR zo dňa 10.11.2008

do doriešenia obsadenia pracovných miest cez ÚPSVaR je riešené dohodou o vykonaní práce a formou  aktivačnej činnosti

301/2008	Uznesením MZ schválilo úhradu nákladov na MHD v termíne od 1.1.2009 		do 16.1.2009

Uznesenie bolo oznámené 11.12.2008

Vyúčtovanie zatiaľ nebolo doručené na mestský úrad.

302/2008	Uznesením MZ schválilo rozpočet na Dni mesta 2009

Vyhodnotenie rozpočtu bude predložené v mesiaci apríl 2009

304/2008	Uznesením MZ schválilo vybudovanie parkovacích plôch a uložilo prednostovi 		mestského úradu zabezpečiť spracovanie finančnej kalkulácie, parkovacie 		plochy realizovať podľa finančných možností mesta

T: 15.2.2009

T: ako v texte

Projekčné riešenie parkovísk bolo objednané u projektanta, 				predpokladaný termín dodania dokumentácie je 15.4.2009

305/2008	Uznesením MZ schválilo

- prípravu výstavby nájomných domov 3 x 30 b.j. – 	Družba V, VI, VII

žiadosť o úver a žiadosť o dotáciu boli zaslané 9.1.2009

- riešiť výstavbu nájomných bytov v m. č. Nadabula

- riešiť výstavbu nájomných bytov v severnej časti mesta

V štádiu riešenia, zisťujú sa typy bytových domov a záujem – kapacita prípadnej obsadenosti.

Spracúva sa geometrický plán – zameranie pozemkov

306/2008	Uznesením MZ schválilo financovanie kamenného kríža v m.č. Nadabula

Po zrealizovaní opravy a predložení faktúry sa vyfinancuje schválená čiastka

1.888,74 €

314/2008	Uznesením MZ schválilo zriadenie vecného bremena – právo prechodu cez 		pozemok vo vlastníctve mesta v prospech MV SR, sekciu verejnej správy, 		Bratislava

Zmluva o zriadení vecného bremena zo strany mesta bola podpísaná.

Bola zaslaná na podpis MV SR

318/2008	Uznesením MZ schválilo

- zrušenie uznesenia MZ 189/2008

- aukčný predaj bytu č. 8 na 2. poschodí na Ul. zlatej 21

Aukcia sa uskutočnila  16.2.2009 – bola neúspešná.

MR 18.2.2009 odporučila zopakovať aukciu.

Aukcia sa uskutočnila 4.3.2009 – bola neúspešná.

1. Rožňavská a.s. pripravuje 3. kolo dražby – 30.3.2009

329/2008	Uznesením MZ schválilo do ukončenia školského roka 2009/2010 zachovať 		súčasný stav na základných školách a hľadať ekonomické možnosti využitia 		budov základných škôl

Riaditelia škôl boli oboznámení s uznesením  MZ, v priebehu rokov 			2009/2010 budú sústreďovať podklady na prehodnotenie stavu na školách 		v zmysle uznesenia

335/2008	Uznesením MZ zobralo na vedomie harmonogram a obsahovú náplň zasadnutí 		MZ

Platí pre rok 2009

344/2008	Uznesením MZ schválilo  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. 		polrok 2009

Platí pre I. polrok 2009

Uznesenia MZ, ktoré ostávajú v sledovaní z roku 2007

54/2007	Uznesením MZ schválilo dopracovanie projektu zimného štadióna v termíne do 30.4.2007

Uložilo prednostovi mestského úradu v prípade vyhlásenia výzvy štrukturálnych fondov, spracovať a predložiť žiadosť na získanie finančných prostriedkov na uvedenú stavbu

T: 30.4.2007 a ako v texte

Bude riešené v rámci uznesenia MZ č. 178/2008 – vízia spoločného projektu 		Mesta Rožňava a spoločnosti Agrotrade Group s.r.o. „Obchodno-športovo-		relaxačná zóna Rožňava“

Rokovanie vo veci sa uskutočnilo dňa 16.3.2009 za účasti zástupcov mesta, spoločnosti Agrotrade Group s.r.o. a poslancov mestského zastupiteľstva.

MZ uložila prednostovi mestského úradu zabezpečiť objednanie znaleckých posudkov na ocenenie nehnuteľností, ktoré sú predmetom projektu.

132/2007	Uznesením MZ zobralo na vedomie požiadavku občanov Železničnej ulice

a konštatovalo, že oprava komunikácie je zaradená do zoznamu opráv

a bude sa riešiť podľa finančných možností mesta

Stavebná akcia nie je zahrnutá v rozpočte mesta na rok 2009

143/2007	Uznesením MZ schválilo prevod lesných pozemkov v k.ú. Pača z majetku štátu 		do majetku mesta, odovzdanie pozemkov  do nájmu pre ML s.r.o. Rožňava 		a nájom výkonu práva poľovníctva pre Obč. poľovnícke združenie

Uložilo prednostovi MsÚ – spracovať protokol o prechode majetku medzi 		Lesmi SR š.p.  Banská Bystrica a Mestom Rožňava

- Poľovný revír pre OPZ sa bude riešiť s Obvodným lesným úradom

Rožňava /Nájomná zmluva s OPZ č. 23/2007 bola uzavretá 4.6.2007- nie 	je schválená orgánom štátnej správy poľovníctva – Obvodným lesným 	úradom. Schválenie 	bude možné po zmene rozhodnutia na určenie 	poľovného revíru /